|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주차** | 10주차 | **기간** | 2020.05.18~ 2020.05.24 | **지도교수** | 김영식 (서명) |
| 이번주 한 일 요약 | 1. 서버 준비 중 2. 도시 맵 수정 3. 미니맵 추가 | | | | |

<상세 수행내용>

서버 계속 하고 있는데 성과가 없음.

도시 맵 애셋을 구해서 추가하는 작업을 진행했음. 도시 맵의 밋밋한 부분의 메시를 변경했음.

총알 궤적 1, 2, 3번 전부 나오도록 수정하였음. 총알 궤적 계산도 한 번만 하도록 수정하였음.

미니맵 추가.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 1. MoveTo함수를 아직 제작하지 못했음. 2. 서버 아직 만들지 못했음. 3. 몬스터가 죽었을 때 처리할 내용이 필요. 4. 몬스터 오브젝트 풀이 있어야 할 듯 함. | | |
| **해결방안** | 1. ‘MoveTo’함수를 직접 만들어서 Behavior Tree에 적용해 볼 것. 2. 서버/클라 적용할 것. 3. 게임 시작전에 총알을 한번 쏴서 궤적 연산을 하도록 한다. | | |
| **다음주차** | 11주차 | **다음기간** | 2020.05.25~ 2020.05.31 |
| **다음주 할 일** | 1. MoveTo함수 제작하기. 2. 서버 추가. 3. BluePrint -> C++ 변경 | | |
| **지도 교수**  **Comment** |  | | |